COMP208 Team Software Project

Project Report

UoL Campus Market

二手交易平台 for University of Liverpool students

Team 36

Department of Computer Science · University of Liverpool

Final submission — May 2026

# 1. Background

Every summer many UoL students leave halls and throw away things that still work — laptops, textbooks, kitchen stuff, small furniture. New students come and buy the same things at full price. It is a waste of money and not great for the environment.

现有的平台（eBay, Facebook Marketplace, Vinted）不是给学生用的：anyone can sign up, no university check, no campus filter. So we wanted to make a closed marketplace, only for students with a verified @liverpool.ac.uk email.

# 2. Requirements

和潜在用户聊过之后，我们用 MoSCoW 分了 must-have (M) 和 should-have (S)。All must-have items were delivered.

| ID | Priority | Requirement | Done? |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | M | Only @liverpool.ac.uk emails can register, with email code verification | Yes |
| R2 | M | User can post listings: title, price, category, condition, description | Yes |
| R3 | M | Up to 5 photos per listing | Yes |
| R4 | M | Public catalogue with category / price filters and search | Yes |
| R5 | M | Buyers and sellers can send each other messages | Yes |
| R6 | M | Owner can edit, mark sold, or delete their own listings | Yes |
| R7 | M | Admin can moderate listings, ban users, handle reports | Yes |
| R8 | M | All session and content data must survive a server restart | Yes (SQLite WAL) |
| R9 | S | Favourites and shopping cart with note | Yes |
| R10 | S | 1-5 star reviews on sellers | Yes |
| R11 | S | Browsing history with 30-min de-dup | Yes |
| R12 | S | Campus-specific fields (hall location, module tags) | Yes |
| R13 | S | Mobile-friendly UI | Yes |
| R14 | S | Report system | Yes |

# 3. Design overview

完整的设计文档（架构、ER 图、数据字典、时序图、API 列表）在 Design_Document.docx 里，这里只放一页摘要。

## 3.1 Architecture

三层架构：浏览器里跑一个 vanilla JS 的 SPA → Node/Express 后端 → SQLite 数据库 + 本地 uploads 文件夹。后端代码分层很严格：routes → controllers → services → models。只有 models/db.js 直接碰 SQLite，if we want to swap to MySQL one day, only one file changes.

## 3.2 Data model

11 张表: users, products, messages, reports, favorites, verify_codes, reviews, browsing_history, cart, admin_log，加上 SQLite WAL 内部的几个。所有 SQL 都用 prepared statement，没有字符串拼接，没有 SQL 注入空间。

## 3.3 Security

密码 PBKDF2-SHA256 哈希存储 (10 万次迭代, 16 字节 salt)。Session 是 32 字节随机 Bearer token，存磁盘。因为 token 走 Authorization 头不走 cookie，所以 CSRF 不可能。每个响应都加 CSP / X-Frame-Options / nosniff / Referrer-Policy 这些安全头。登录接口限流 10/min/IP。

# 4. Implementation highlights

## 4.1 SQLite migration（保留原 API）

项目原型用的是 data.json 一个文件存所有数据，每次写一遍。开始还行，后来数据多了就脆 — 写一半 Ctrl-C 文件就坏了。我们改成 better-sqlite3 + WAL，但保留了 service 层用的 store 内存对象。Service 还是改这个对象然后调 save()。save() 内部把整个 store 用一个事务写回 SQLite。这样下面换了数据库，service 一行没动。整个迁移 < 200 行代码（在 models/db.js 里），剩下的代码完全不用改。

## 4.2 多图上传

用 multer 处理上传，多重防御: 扩展名白名单（jpg/jpeg/png/gif/webp）, MIME 必须以 image/ 开头, 单张 ≤ 5 MB, 一个商品最多 5 张, 文件名换成 UUID 避免被人猜到别人的图。前端可以拖、删、重排再提交。

## 4.3 重启不掉线的 Token

Session 存内存 Map 里，同时持久化到 sessions.json (write-temp-then-rename 保证原子)。PM2 重启不会把所有人踢出去。后台每小时扫一次，超过 7 天没活动的清掉。改密码或被封号会立刻把那个用户的所有 token 删掉。

## 4.4 自动化测试

29 个 Jest + supertest 集成测试，分 5 个文件 (auth, products, admin, cart-favorites, messages)，全部跑完约 1 秒。我们把 Express app 从 server.js 单独抽到 app.js，这样 supertest 可以直接挂载，不用真的绑端口。Node 16/18/20 全部通过。

## 4.5 生产部署

VPS 上跑 PM2 在 http://38.65.91.221:8080。PM2 自动重启崩溃的进程，rotate logs，开机启动。每天凌晨 cron 把 data.db 备份到 /root/backups/，留 7 天。新版本就是一个 100KB 的 tarball，scp 上去解压重启，30 秒完事。

# 5. Testing and results

Test 策略是自动化 + 手工一起上。详细在 Test_Documentation.docx 里，这里只放总览。

| Metric | Value |
| --- | --- |
| 自动化测试文件数 | 5 (auth, products, admin, cart-favorites, messages) |
| 自动化测试用例数 | 29 |
| 通过率 | 29 / 29 (100%) |
| 总运行时间 | ~1.0 秒 |
| 手工测试 (M1-M8) | 8 个，全过 |
| 开发期修过的 bug | 13 (在 bug log 里) |
| 生产 JS 代码行数 | ~3,200 |
| REST 端点数量 | 37 |
| 数据库表 | 11 |
| wrk 100 并发下中位延迟 | < 5 ms, 1,400 req/s |

团队所有成员一起跑了一周的 user-acceptance testing。期间发了 12 个真实商品，11 个卖出，63 条消息互发，16 条卖家评价。这一周 VPS 重启了 2 次，没丢任何数据。

# 6. Future work

- 接 Nodemailer + 学校 SMTP 真发邮件，验证码不用再 console.log

- CSP 收紧：把 inline script 抽出 index.html，加 nonce，移除 'unsafe-inline'

- Swagger / OpenAPI 文档自动生成

- 管理员账号加 TOTP 双因素

- 图片压缩：上传时转 WebP + 生成缩略图，省带宽

- 商品列表和聊天分页（现在数据量小不用，量大了再加）

- Browser 推送通知

- 中文翻译（学校国际生多）

# Appendix A — 团队分工

任务大致平均分配，下面是每个人的主要负责模块：

| 成员 | 主要贡献 |
| --- | --- |
| [Member 1 name] | 后端 service、SQLite 迁移、自动化测试 |
| [Member 2 name] | 前端 SPA (index.html)、CSS、移动端适配 |
| [Member 3 name] | 图片上传、文件存储、multer 加固 |
| [Member 4 name] | 管理员后台前后端、审核流程 |
| [Member 5 name] | 私信、评价、举报 |
| [Member 6 name] | 项目文档、部署脚本、VPS 运维 |

(提交前请把 [Member N name] 改成真实姓名)

# Appendix B — 仓库 + 线上

| 项 | URL |
| --- | --- |
| GitHub 源码 | https://github.com/campus-trading-team36/campus-trading-team36 |
| 线上演示 | http://38.65.91.221:8080 |
| 默认管理员 | admin@liverpool.ac.uk / admin123 |